**АДМИНИСТРАЦИЯ**



**АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.02.2015 г. № 216

с. Агаповка

Об организации подготовки и мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Агаповского муниципального района в 2015 году

В целях уменьшения опасных последствий весеннего половодья и пропуска паводковых вод, предотвращения чрезвычайных ситуаций, пополнения водных ресурсов, обеспечения защиты населения и объектов экономики

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению опасных последствий в период прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод на территории Агаповского муниципального района в 2015 году (прилагается).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Агаповского муниципального района в марте месяце 2015 года рассмотреть на заседании КЧС вопросы подготовки сельских поселений, предприятий и организаций района к пропуску паводковых вод.

3. Рекомендовать главам сельских поселений в пределах своих полномочий:

1) принять постановления по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территориях сельских поселений с созданием и утверждением противопаводковых комиссий;

2) организовать проведение мероприятий по защите населения и территорий сельских поселений от затопления и подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели финансовых средств местных бюджетов, а также силы и средства предприятий, расположенных на данных территориях.

4. Отделу ЖКХ администрации района (Блинков С.М.) обеспечить готовность предприятий ЖКХ к проведению противопаводковых мероприятий, бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения населения.

5. Руководителям предприятий ЖКХ различных форм собственности:

1) издать приказы о сформировании дежурных бригад на предприятиях ЖКХ на весь период прохождения паводка, определить силы и средства на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком;

2) с началом паводка организовать круглосуточное дежурство на всех предприятиях ЖКХ.

6. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий (Гумбейский щебзавод, ОГУП ПРСД, Агаповостройсервис, АБЗ Универсал) создать необходимые запасы материальных ресурсов (дизтопливо, щебень различных фракций, бут) для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

7. Управлению финансов Агаповского муниципального района (Каримова И.А.) обеспечить выделение финансовых средств (на приобретение ГСМ и выполнение инженерных работ) в сумме 185 тыс. рублей.

8. Управлению сельского хозяйства и продовольствия района (Вахрушев А.Е.) организовать осмотр территорий ферм, машинно-тракторных мастерских, складов хранения ГСМ, удобрений, мест складирования навоза в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района для принятия мер к недопущению смыва ядовитых и токсичных веществ в водные объекты.

9. Рекомендовать руководителям районных служб:

1) Агаповскому РЭС (Дюкин Ю.В.) организовать проверку опор линий электропередач на паводкоопасных участках в пойме р. Гумбейка (п. Заречный, п. Гумбейский) и при необходимости дополнительно укрепить опоры ЛЭП;

2) Агаповской газовой службе (Сошин В.В., Ломакин Е.А.) организовать проверку и установить наблюдение за газопроводами и газораспределительными пунктами, расположенными в местах возможного половодья и подтопления;

3) ОГУП Агаповское ПРСД (Костомаров Н.Ю.) принять меры по защите автомобильных дорог и пешеходных сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, произвести очистку водосточных труб, канав, лотков;

4) Агаповскому цеху КТО МРУС ОАО «Ростелеком» (Богатырь Н.Н.) принять меры по поддержанию в готовности системы централизованного оповещения населения, обеспечению бесперебойного прохождения информации и технической готовности средств и линий связи;

5) Отделу МВД России по Агаповскому району (Яхимович А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и оказание помощи населению при возникновении угрозы подтопления населенных пунктов.

10. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района (Журавлев А.Н.):

1) организовать постоянное взаимодействие с Магнитогорским гидротехническим участком ФГБУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, управлением «Гражданской защиты» г. Магнитогорска и близлежащими районами (Нагайбакским, Верхнеуральским, Кизильским) по вопросам обеспечения оперативной информации о прохождении весеннего половодья и возможных чрезвычайных ситуациях;

2) совместно с прокуратурой района (по согласованию) и другими заинтересованными службами организовать проверку готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

3) спрогнозировать зоны возможного затопления и подтопления населённых пунктов;

4) уточнить расчёты транспорта и численность населения на возможную эвакуацию (временное отселение), определить места временного размещения населения.

11. Владельцам (эксплуатирующим организациям) гидротехнических сооружений разработать планы мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод, обеспечить готовность гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод.

12. Координацию проведения предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Агаповского муниципального района.

13. Управляющему делами администрации района (Куликова О.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района.

14. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Агаповского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике Железнова А.И.

Глава района А.Н. Домбаев

ЖуравлёвА.Н.

2-12-54

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Агаповского муниципального района

от 18.02.2015 г. № 216

ПЛАН

мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению опасных

последствий в период прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод

на территории Агаповского муниципального района в 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполне-нии |
| 1. | Подготовить необходимые документы и создать противопаводковые комиссии в администрациях сельских поселений | до 02.03 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |  |
| 2. | На заседании КЧС и ОПБ района рассмотреть вопросы подготовки прохождения весеннего половодья, безаварийного пропуска паводковых вод | 06.03 | Председатель КЧС и ОПБ,  начальник отдела по делам  ГО и ЧС |  |
| 3. | Проверить готовность системы оповещения и связи для своевременной и бесперебойной работы в период весеннего паводка | до 18.03 | Начальник цеха КТО МРУС ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | Создать необходимые запасы материальных и финансовых средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | до 20.03 | председатель КЧС и ОПБ, главы сельских поселений, руководители предприятий |  |
| 5. | Сформировать дежурные бригады на предприятиях ЖКХ на весь период прохождения паводка, определить силы и средства на ликвидацию возможных ЧС, установить круглосуточное дежурство | до 25.03 | Начальник отдела ЖКХ администрации района, руководители предприятий ЖКХ |  |
| 6. | Осуществить проверку гидротехнических сооружений прудов и водоемов. Особое внимание обратить на гидросооружения прудов на р. Солодянка, р. Базарка, на Верховцевом логу, Муртазовом логу | до 28.03 | Начальник отдел по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |  |
| 7. | Спрогнозировать зоны возможного затопления и подтопления населенных пунктов. Уточнить расчеты транспорта и численность населения на возможную эвакуацию (отселение) | до 01.04 | Начальник отдела по делам  ГО и ЧС |  |
| 8. | Выполнить мероприятия по инженерной защите автомобильных и пешеходных сооружений, населенных пунктов и дорог в период прохождения паводка | до 06.04 | ОГУП ПРСД, руководители предприятий ЖКХ |  |
| 9. | Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки в населенных пунктах: на р. Урал – п. Приморский,  с. Верхнекизильское, с. Агаповка, п. Наровчатка, п. Харьковский,  п. Янгельский, п. Воздвиженка, п. Ташказган; на р. Гумбейка –  п. Наваринка, п. Первомайский, п. Гумбейский, п. Аблязово;  на р. Зингейка – п. Горный | в период прохождения паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |  |
| 10. | Организовать постоянное взаимодействие с Магнитогорским гидротехническим участком, отделами по делам ГО и ЧС Верхнеуральского, Нагайбакского и Кизильского районов | в период прохождения паводка | Начальник отдела по делам  ГО и ЧС администрации района |  |
| 11. | Осуществить координацию деятельности предприятий и организаций по обеспечению надежного и бесперебойного газо-тепло-водо-электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения | в период прохождения паводка | Зам. главы района по ЖКХ ТС и Э, начальник отдела ЖКХ администрации района |  |
| 12. | Организовать оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья, пропуска паводковых вод и чрезвычайных ситуациях | в период прохождения паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, редакция газеты «Звезда» |  |