УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Агаповского

муниципального района

по строительству, ЖКХ, ТС и Э

С.И. Стрижов

ПОВЕСТКА

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района

6 июня 2016г.							14-00 ч.

I. «О состоянии безопасности дорожного движения в Агаповском районе по итогам 1 квартала 2016 г.

Ответственный за доклад:

Кузнецов А.А. - Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД.

Для информации – до 3 минут

Обсуждение – до 5 минут

II. «О реализации мероприятий по повышению БДД и финансировании муниципальной подпрограммы БДД»

Ответственный за доклад:

Кузнецов А.А. - Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД

Для информации – до 3 минут

Обсуждение – до 5 минут

III. «О состоянии дел по организации медицинского освидетельствования водителей на пунктах проведения освидетельствования для установления состояния опьянения, оснащение пунктов необходимым оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом».

Ответственный за доклад:

Кузнецов А.А. - Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД

Айдынян В.Л. - Главный врач МУЗ Агаповская ЦРБ

Для информации – до 3 минут

Обсуждение – до 5 минут

IV. Разное:

«О возмещении финансовых затрат специализированной стоянки за счет средств местных бюджетов, при размещении задержанных транспортных средств, за управлением которых находились граждане в состоянии алкогольного опьянения, с последующим возмещением расходов с правонарушителей».

Исп. Мангушева А.Х.

(2-13-53)

Протокол № 2

внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района.

с. Агаповка									от 06.06.2016 года

Председательствовал:

| заместитель главы Агаповского муниципального района по строительству ЖКХ, транспорту, связи и энергетике | Стрижов Сергей Иванович |
| --- | --- |

Присутствовали:

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского района:

| Кузнецов Павел Александрович | -начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |
| Айдынян Валерий Лазаревич | -главный врач МУЗ Агаповская ЦРБ администрации района |
| Деданин Виктор Николаевич | -ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| Кузнецов Алексей Александрович | -госинспектор дорожного надзора ОГИБДД (по согласованию) |
| Литвинов Сергей Петрович | -главный инженер Агаповского ОГУП «ПРСД» |
| Мангушева Альбина Халильевна | -инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации района, технический секретарь |
| Попова Елена Николаевна | -инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по Агаповскому району (по согласованию) |

| ПРИГЛАШЕННЫЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гуляева Ирина Сергеевна |  | Ведущий специалист Управления образования |

Повестка заседания:

I. «О состоянии безопасности дорожного движения в Агаповском районе по итогам 1 квартала 2016 г.

II. «О реализации мероприятий по повышению БДД и финансировании муниципальной подпрограммы БДД»

III. «О состоянии дел по организации медицинского освидетельствования водителей на пунктах проведения освидетельствования для установления состояния опьянения, оснащение пунктов необходимым оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом».

IV. Разное:

«О возмещении финансовых затрат специализированной стоянки за счет средств местных бюджетов, при размещении задержанных транспортных средств, за управлением которых находились граждане в состоянии алкогольного опьянения, с последующим возмещением расходов с правонарушителей».

СЛУШАЛИ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Заслушав информацию госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А., комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского района отмечает, что  в  отделении ГИБДД Отдела МВД России по Агаповскому району по штату 15 сотрудников, из них 9 – инспекторов ДПС, 1 государственный инспектор по дорожному надзору, 1 государственный инспектор по БДД, 2 инспектора по исполнению административного законодательства,1 инспектор по пропаганде, некомплект – 1 инспектор ДПС.

По линии обеспечения правопорядка и общественной безопасности по направлению  обеспечения безопасности дорожного движения Отделением ГИБДД ОМВД России по Агаповскому району проделана следующая работа: рассмотрен вклад каждого сотрудника в достижении предусмотренных целей и задач по направлению служебной  деятельности.

На территории Агаповского муниципального района протяженность автомобильных дорог составляет 672,081 км, из них: дороги областного значения  - 363,627 км, дороги муниципального значения (дороги департамента сельского поселения) – 297,121 км и дороги прочих предприятий – 11,330 км.

Подводя итоги работы за первый квартал 2016 г. о состоянии аварийности на территории Агаповского муниципального района, общее количество дорожно–транспортных происшествий увеличилось на 12,8 % (с 94 до 106).  Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на 10 % (с 10 до 9), число погибших в автоавариях людей – уменьшилось на 100 % ( с 6 до 0) , число раненых не изменилось  (с 12 до 12).

Количество ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения,  либо отказавшихся  от прохождения медицинского освидетельствования, а  также не имеющих права на управление ТС уменьшилось  на 100 % (с 2 до 0).

В целях дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района

Решила:   1. Информацию госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А., по данному вопросу принять к сведению.

2. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Агаповскому району (Мирошину А.В.) продолжить работу по реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Заслушав информацию госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А., комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского района отмечает, что  - В рамках утвержденной муниципальной программы «Безопасность на территории Агаповского муниципального района на 2016 – 2018 годы», из местного бюджета выделено 23 тысячи рублей (3 тыс. рублей - на подписку газеты «Добрая дорога детства»; 20 тыс. рублей – на организацию и проведение соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо»), что недостаточно для выполнения целевой программы по ОБДД.

На основании чего на имя главы Агаповского муниципального района за подписью начальника ОМВД России по Агаповскому району направлено письмо (исх.№46/47-5233 от 18.05.16г.) об оказании содействия в увеличении объема финансирования данной программы.

- В рамках реализации плана комплекса мероприятий, по созданию для пешеходов безопасных условий передвижения на 2016 год в Агаповском районе утвержденного  Главой Агаповского муниципального района запланировано выделение 10008,6 тысяч рублей, а так же за  3 месяца 2016 года проделана следующая работа:

- п. плана № 1 - установка искусственного освещения на 	УДС с применением источника света повышенной яркости (светодиодные) в селе Агаповка: по улице Железнодорожная 15 в непосредственной близости МОУ СОШ №2 от ул. Октябрьская до ул. Правобережная, а так же в переулке №8 в непосредственной близости МОУ СОШ №1 от ул.Пролетарская до ул.Школьная  запланирована на 2-3 квартал. В декабре 2015 года искусственное освещение установлено в непосредственной близости МОУ СОШ №2 от ул.Октябрьская до ул.Правобережная. Работа по установке искусственного освещения в переулке №8 от ул.Пролетарская до ул.Школьная за   3 месяца 2016 г. не проводилась.

- п. плана № 2 - установка искусственного освещения на  УДС с применением источника света повышенной яркости в селе Агаповка по ул. Новая от пересечения с ул. Степная, до пересечения с ул. Дальняя. Данная работа в 4 квартале 2013 г. проведена  частично. За 3 месяца 2016 г. данная работа не проводилась.

- п. плана № 3 - обустройство искусственного освещения  участка автомобильной дороги Магнитогорск – Кизил - Сибай на опорах ЛЭП с 8.7 км по 11.5 км, слева от  с.Агаповка до п. Наровчатка соединяющих два населенных пункта запланировано на 1-3 квартал. Данная работа в декабре 2013 г. выполнена частично, искусственное освещение с применением источника света повышенной яркости установлено, на 10 км. автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай. За 3 месяца  2016 г. данная работа не проводилась. 03.12.2015г владельцу автодороги Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области направлено информационное письмо за подписью начальника Отдела МВД России по Агаповскому району (исх.46/47-12488 от 03.12.2015г.) по разработке плана проектной документации на обустройство искусственным освещением вышеуказанного участка автомобильной дороги. Ответ на информационное письмо из Министерства дорожного хозяйства и транспорта не поступал.

- п. плана № 4 - установка в населенных пунктах Агаповского муниципального района  на пешеходных переходах, дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный  переход» на щитах с флуоресцентной основой, пленкой желто-зеленого цвета, с установкой перед ними светофоров типа Т 7, запланирован на 1-4 квартал. Данная работа за   3 месяца 2016 г. не проводилась.

- п.  плана № 5 -  нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в сочетании желтого и белого цветов, в населенных пунктах Агаповского муниципального района  в количестве  23 шт., в соответствии с современными требованиями организации дорожного движения  запланировано в мае и в августе месяце. Данная работа за   3 месяца 2016 г. не проводилась.

- п. плана №6 - обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах Агаповского муниципального района в количестве 23 шт., в соответствии с современными требованиями организации дорожного движения запланировано в 1-4 квартале 2016г. Данная работа за 3 месяца 2016 г. не проводилась.

- п. плана №7- строительство пешеходных дорожек в селе Агаповка в количестве 1300 м запланирован на 2-3 квартал. Данная работа за 3 месяца      2016 г. не проводилась.

- п. плана №8 - установка пешеходных ограждений перильного типа в селе Агаповка в количестве 1500 м. запланирован на 2-3 квартал 2016г.  Данная работа за 3 месяца  2016 г. не проводилась.

- п. плана №9 - окраска пешеходных ограждений в селе Агаповка по     ул. Октябрьская запланирован на 2-3 квартал. Данная работа за 3 месяца  2016 г. не проводилась.

- п. плана №10 - строительство искусственных неровностей в количестве  7 шт. и их обустройство в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 вблизи учебных заведений и торговых точек в селе Агаповка запланировано на 2-3 квартал. Данная работа за 3 месяца  2016 г. не проводилась.

- п. плана №11 - установка дублирующих дорожных знаков 1.23 «Дети» на щитах с флуоресцентной  основой, пленкой желто-зеленого цвета на подъездных путях к  образовательным учреждениям (школам) в количестве 40 штук, запланирована на 2-3 квартал. Данная работа за 3 месяца 2016 г. не проводилась.

- п. плана №12 - строительство 10 заездных карманов и посадочных  площадок, на ООТ асфальтобетонным материалом, с установкой физических преград, с удерживающей способностью, для исключения заезда автотранспорта на пешеходную часть остановок пассажирского транспорта запланировано на 2-3 квартал 2016 г. Данная работа за 3 месяца 2016 г. не проводилась.

В целях дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района

Решила:   1. Информацию госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А., по данному вопросу принять к сведению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Заслушав информацию, главного врача МУЗ Агаповская ЦРБ Айдыняна В.Л.,  госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А.,  комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского района отмечает, что В МУЗ Агаповская ЦРБ проводится медицинское освидетельствование водителей согласно приказу МЗ РФ от 14.07.2013г № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения».

В апреле 2013г кабинет медицинского освидетельствования, находящийся на станции скорой помощи, прошел лицензирование по оказанию медицинской помощи и проведению медицинского (наркологического) освидетельствования. Лицензия № ЛО-74-01-000523. Срок действия с 11.09.2013г бессрочно.

Данный кабинет оснащен: кушетка медицинская, письменный стол, стулья, сейф, прибор для определения артериального давления-2шт, термометр-2шт, алкометр-2шт, экспресс тесты на наркотики-10шт, столик для мед оборудования-1шт, шпатели медицинские-10шт., сумка с набором для оказания неотложной медицинской помощи-1шт. Помещение оборудовано средствами связи.

Документация кабинета: журнал для регистрации медицинских освидетельствований на состояние алкогольного опьянения; акт медицинского освидетельствования (далее – Акт) на состояние алкогольного опьянения, заполняется в 3-х экземплярах с указанием даты медицинского освидетельствования, номер акта. В акте указываются персональные данные свидетельствуемого, проводится первое исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, после этого производится сбор жалоб, анамнез и осмотр в целях выявления клинических признаков опьянения. Для исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя используется алкометр «LION ALKOMETER  SD-400». Поверка производится 1раз в год. Запись результатов регистрируется на бумажном носителе. Результат указывается в акте. При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха через 15-20 минут после первого исследования проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха. При отрицательном результате повторное исследование не проводится.

Медицинское освидетельствование включает в себя следующие осмотры врачами-специалистами, инструментальные и лабораторные исследования: осмотр врачом-специалистом, исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Осмотр врачом-специалистом проводится врачом психиатром-наркологом, либо врачом другой специальности, прошедшим на базе наркологической больницы подготовку по вопросам проведения медицинского освидетельствования по программе, предусмотренной приложением №7 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2013г № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения». Подготовку прошли 19 человек. У каждого имеется удостоверение о том, что они прошли подготовку по вопросам проведения медицинского освидетельствования до декабря 2017г.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Агаповскому району в первом квартале 2016 года выявлено 39 водителей управлявших транспортом в состоянии  опьянения (АППГ 33),  по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в состоянии опьянения) составлено 12 материалов.

В настоящее время в Агаповском муниципальном районе освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится только на пункте скорой медицинской помощи Агаповской ЦРБ в с. Агаповка.

В связи с большой протяженностью автомобильных дорог между населенными пунктами Агаповского района, необходимо дополнительное оборудование пунктов освидетельствования на состояние опьянения а именно: в п. Магнитный, п. Приморский, п. Янгельский, п. Светлогорск.

В целях дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района

Решила:    1. Информацию, главного врача МУЗ Агаповская ЦРБ Айдыняна В.Л.,  госинспектора дорожного надзора ОГИБДД Кузнецова А.А.,   по данному вопросу принять к сведению.

- Главному врачу МУЗ Агаповская ЦРБ (Айдынян В.Л.) проработать вопрос приобретения алкометра для пунктов освидетельствования на состояние опьянения  в п. Магнитный, п. Приморский, п. Янгельский, п. Светлогорск.

- Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Агаповскому району (Мирошину А.В.) предоставить в комиссию по безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района план проведения профилактических мероприятий в образовательных организациях Агаповского муниципального района.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Обсудив вопрос	«О возмещении финансовых затрат специализированной стоянки за счет средств местных бюджетов, при размещении задержанных транспортных средств, за управлением которых находились граждане в состоянии алкогольного опьянения, с последующим возмещением расходов с правонарушителей».

В целях дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Агаповского муниципального района

Решила:   1. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Агаповскому району (Мирошину А.В.) личным составом отдела ГИБДД  проводить мероприятия на выявление грубых нарушений ПДД, выявление водителей управляющих в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих и лишенных права управления, нарушение скоростного режима и проезда перекрестков.

- Возмещение финансовых затрат специализированной стоянки за счет средств местного бюджета, при размещении задержанных транспортных средств, за управлением которых находились граждане в состоянии алкогольного опьянения, с последующим возмещением расходов с правонарушителей не представляется возможным.

Председатель комиссии по безопасности

дорожного движения Агаповского                                          С.И. Стрижов

муниципального района

Тех. секретарь	А.Х. Мангушева